BREXA Technology

標準ドキュメント枠組み

RXRA-PM-01

ドキュメント・プロジェクト管理

Renesas RX71M / RA8P 組込みソフトウェアおよび PC ホスト

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書番号 | RXRA-PM-01 |
| 状態 | 0.1 ドラフト（枠組み） |
| 発行日 | 2026-10-03 |
| 発注者 | 株式会社ベリサーブ（VeriServe Corporation） |
| 受注者 | 株式会社BREXA Technology（BREXA Technology） |
| 作成 | 受注者担当。署名欄は空欄とし、個人名は代筆しない |
| プロジェクト | Renesas RX71M / RA8P 組込みソフトウェア、HL1、PC ホスト |
| 契約形態 | 記入。委託資料では派遣または準委任であり、本枠組みでは未選定 |
| 言語 | 日本語。中国語版と章番号を合わせ、一つのファイルに混ぜない |
| 機密 | 関係者外秘 |

本文書は発注者へ提出する章立ての枠組みである。リポジトリ内の Markdown は作業底稿である。「記入」とある欄はレビュー前に埋める。技術的結論は、本書の承認欄に署名されたあと、その主題の発行版とする。

# 改訂履歴

発行済みの行は消さない。行を追加する。承認後の版は 1.0 からとする。枠組みのあいだは 0.x を使う。

| 版 | 日付 | 作成 | 変更内容 | 発注者確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-03 | BREXA Technology | 標準枠組みを作成。技術本文は未承認。 | 未確認 |
|  |  |  | （記入） |  |

# 目次

開いたときに Word がフィールドの更新を尋ねたら、更新する。目次を右クリックしてフィールドの更新を選んでもよい。

# 1. 目的

本文書は、発注者へ出す文書をどう作り、レビューし、発行し、廃止するかを定める。あわせて、受注者が範囲、進捗、課題、変更、品質をどう報告するかを定める。要求分析と試験記録の代わりにはしない。

# 2. 文書体系

## 2.1 発注者向けの正式文書

| 番号 | 文書 | 答える問い |
| --- | --- | --- |
| RXRA-BD-01 | 要求分析・基本設計 | 何を、どの層まで行い、どれを正とするか |
| RXRA-IT-01 | 結合テスト・検証 | どう証明し、証跡はどこにあり、受入れできるか |
| RXRA-PM-01 | 本文書 | 文書とプロジェクトをどう管理するか |

三文書は中国語と日本語で章番号を揃える。正式発行では二言語を一緒に出す。一方だけを更新したときは、他方を未同期と書き、発行版にしない。

## 2.2 作業底稿

底稿は正式文書より先に更新してよい。底稿と承認済み正式文書が衝突したときは正式文書を正とし、直ちに課題を切る。正式文書が未承認のあいだは、改訂履歴の日付が新しい底稿を正とする。

| 底稿 | 将来入る先 | 言語 |
| --- | --- | --- |
| embedded_system_requirements の日中 | RXRA-BD-01 第 6 章への入力 | 各一ファイル |
| software_architecture の日中 | RXRA-BD-01 第 7 章 | 各一ファイル |
| host_link_protocol の日中 | インタフェース詳細仕様のまま。BD が索引する | 各一ファイル |
| protocol_change_workflow.md | プロトコル変更手続き。発行前に正式付録へ上げるか決める | 中国語 |
| system_test_design の日中 | RXRA-IT-01 のケース底稿 | 各一ファイル |
| workspace_layout.md、mcu_resource_map.md | 資源とディレクトリ。発行前に和訳するかを決める | 中国語 |
| firmware_image_and_renesas_lineup.md | イメージ成果物の説明。契約納品とはみなさない | 中国語 |
| project_backlog の日中、project_backlog_effort、工数估算.xlsx、工数見積.xlsx | 進捗と工数の作業値。契約工数は発注者確認欄を正とする | 表に記載 |

## 2.3 仕様にしないもの

・ ビルドディレクトリ、ci/out、個人メモ、改訂履歴にない会話の結論。

・ ベンダ生成ツリーの注釈。受注者の設計説明ではない。

# 3. 文書管理

## 3.1 状態

| 状態 | 意味 | 誰が宣言できるか |
| --- | --- | --- |
| 0.x ドラフト | 枠組みまたは記入中。受入れの根拠にできない | 受注者の作成者 |
| レビュー中 | 発注者へ出し、結論が戻っていない | 受注者 |
| 承認済み | 承認欄が揃った 1.x | 発注者 |
| 廃止 | 新版に置き換わる。旧版は残すが使わない | 発注者が廃止記録を承認 |

## 3.2 手続き

・ 作成者は改訂履歴を記入する。レビュー意見を、記録のない本文修正にしない。

・ 技術レビューは受注者内で終えてから発注者へ出す。提出物には日中二ファイルと、底稿との差分説明を含める。

・ 発注者の意見は五営業日で処理するか、課題へ移す。契約に別の期限があればそれに合わせ、本条を改める。

・ 承認後のファイル名は文書番号と版を残す。旧ファイルの実体を上書きしない。

・ 保管場所：（記入。発注者指定の共有ディレクトリを推奨する。リポジトリの doc は作業底稿と、提出済み副本に限る）。

## 3.3 識別

正式な Word の番号は RXRA-文書種別-二桁とする。ヘッダに番号と題名、フッタに関係者外秘、双方の組織名、ページ番号を置く。図と表には番号を付ける。底稿から貼るときは、内部でしか意味のないパスを消すか、発注者も開ける相対位置へ改める。

# 4. 言語と形式

・ 発注者向けの叙述文書は Word とする。中国語が一通、日本語が一通。

・ プロトコルのフィールド、コマンド文字列、ソースの識別子は原文のままとし、別の意味へ訳さない。

・ 日付は YYYY-MM-DD。工数は人日。1 人日は 8 時間、1 人月は 20 人日。契約と違う場合は契約を正とし、本条を改める。

・ ファイルの符号化とリポジトリのテキストは UTF-8 とする。

# 5. 構成管理

| 項 | 規則 |
| --- | --- |
| 仕様とソース | 同一の Git リポジトリ。発行ビルドはブランチとコミット識別子を記録する |
| 生成物 | Debug / Release の elf、mot または srec、hex、bin を CI の規則で集める。ビルドディレクトリ全体を仕様にしない |
| 秘密 | パスワード、鍵、私用アカウントは入れない |
| ベンダツリー | FSP、FreeRTOS、Smart Configurator の生成物をその場で直さない。直すときは課題に理由を書く |
| ベースライン | 発注者が BD を承認したときのコミットを設計ベースラインとする。その後の振舞いの変化は変更で扱う |

# 6. プロジェクト範囲

範囲は承認済みの RXRA-BD-01 を正とする。BD の承認前は、委託資料と、双方が書面で確認した仮定が作業範囲である。口頭で増えた機能は先に変更票へ書き、反復の約束へ直接入れない。

| 欄 | 内容 |
| --- | --- |
| この段階に含むもの | （記入） |
| この段階に含まないもの | （記入） |
| 発注者の提供物に依存するもの | 実機、ツール、未決事項への回答、受入れ担当 |
| 現行の作業仮定の場所 | project_backlog 第 1 節。承認前は仮定にすぎない |

# 7. 体制

## 責任分界

契約が派遣の場合、指揮命令は発注者にある。下表は発注者の指揮下の作業分担へ改め、変更欄に記録する。準委任の場合、受注者は成果に責任を持ち、発注者は要求と受入れに責任を持つ。

| 活動 | 発注者 株式会社ベリサーブ | 受注者 BREXA Technology |
| --- | --- | --- |
| 要求の提示と優先順位 | 提示、確認、変更の承認 | 追跡できる要求項目へ整理する |
| 基本設計 | レビュー、承認 | モジュール、インタフェース、資源見積りまで作成する |
| 実装 | 範囲が広がっていないことを確認する | コーディング、ビルド、ウォッチドッグとプロトコルの実装 |
| 結合テストと検証 | 立会い、証跡の受領、受入れ判定 | ケース設計、実施、記録、不具合修正 |
| 文書の発行 | 発行版を承認する | 版管理。中国語と日本語を対で更新する |
| 実機、シリアル、CAN ツール | 提供するか、誰が準備するかを書面で確認する | ツール一覧を出し、確認前に保有を前提にしない |
| 進捗と課題 | 報告を受け、未決事項へ回答する | RXRA-PM-01 に従って報告する |

## 7.1 名義

対外的な名義は組織であり、個人メールの表示名ではない。受注者の窓口と発注者の窓口を下表に記入する。人が替わったら表を改め、相手へ知らせる。発行済み記録の歴史上の氏名は遡って書き換えない。

| 窓口 | 組織 | 氏名 | 連絡先 | 代行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発注者プロジェクト窓口 | 株式会社ベリサーブ | （記入） | （記入） | （記入） |
| 発注者の受入れ窓口 | 株式会社ベリサーブ | （記入） | （記入） | （記入） |
| 受注者プロジェクト窓口 | BREXA Technology | （記入） | （記入） | （記入） |
| 受注者技術窓口 | BREXA Technology | （記入） | （記入） | （記入） |

# 8. 日程と工数

下表の暦と人数は作業見積りの欄である。発注者の書面確認の前は、契約工期でも見積金額の約束でもない。確認後は、確認日を改訂履歴へ書く。139 と 240 の算法、各 story の根拠、初期のおよそ 8.4〜13.3 人月との対照は、project_backlog_ja.md の第 8 節に書く。本枠組みは別の工数を計算しない。

| 項 | 作業見積り | 発注者の確認値 |
| --- | --- | --- |
| 開始 | 委託資料は 2026-11。作業計画の月曜は 2026-11-02 | （記入） |
| 反復の長さ | 2 週間 | （記入） |
| 一人のときの反復負荷 | 管理 2 人日、開発 6 人日、共通費 2 人日 | （記入） |
| 三人のときの負荷 | A は管理 3、開発 5、共通 2。B と C は各開発 8、共通 2。A が一人構成のときの実施者である | （記入） |
| ストーリーの作業量 | 139 人日。project_backlog を参照。人数は暦を変え、同じ作業を人数倍しない | （記入） |
| システム試験の底稿 | 18.5 人日。system_test_design を参照。ウォッチドッグ二項目は回帰の余裕から出す | （記入） |
| 見積りの口径 | 人数 × 反復数 × 10 人日。確認前に本枠組みへ金額を固定しない | （記入） |

## 8.1 進捗の状態

| 状態 | 意味 |
| --- | --- |
| 未着手 | 前提が満たされていない |
| 進行中 | この反復で約束した作業 |
| 完了 | そのストーリーの完了条件が満たされ、記録がある |
| ブロック | 発注者、実機、または不具合を待つ。番号を書く |
| 対象外へ移動 | 変更票によりこの段階から出す |

# 9. コミュニケーション

| 場 | 頻度 | 参加者 | 何を残すか |
| --- | --- | --- | --- |
| 進捗定例 | （記入。週一回を推奨） | 双方の窓口 | 決定、未決、次回の日付 |
| 技術の問い合わせ | 発生時 | 技術窓口 | 要求に影響する回答は Q または変更票へ書く |
| レビュー会 | 正式文書を出すたび | レビュー欄の役割 | 指摘一覧とクローズ結果 |
| エスカレーション | 窓口が五営業日で決められないとき | （記入。上位） | エスカレーション記録 |

作業言語：（記入。技術記録は日中を対で出し、会議の言語は双方の窓口が取り決めることを推奨する）。会議は書面の未決事項に代えない。

# 10. 変更

次は変更票に載せる。確認済み要求の増減、インタフェースの不変条件、受入れ基準、マイルストーン、双方の責任、承認済み文書の技術的結論。誤字と、意味を変えない言い換えは改訂履歴だけでよい。

| 欄 | 内容 |
| --- | --- |
| 変更番号 | CR-連番 |
| 起票者 | 発注者または受注者 |
| 対象 | 要求番号、文書、マイルストーン |
| 変更前 / 変更後 |  |
| 日程、工数、試験への影響 |  |
| 決定 | 採用、却下、延期。決定者と日付 |

決定の前は、実施を元のベースラインのままとする。受注者は評価してよい。未決定の変更を、納品済みと称して対外実演へ入れない。

# 11. 課題とリスク

| 欄 | 内容 |
| --- | --- |
| 番号 | ISS-連番、または RSK-連番 |
| 記述 | 事実。非難を書かない |
| 影響 | 範囲、日程、品質、安全 |
| 担当 / 期限 |  |
| 対応 |  |
| 状態 | オープン、監視、クローズ |

二週間を超えて開いている課題は、次の進捗報告に必ず出す。クローズ時は結果を書き、元の行を消さない。

# 12. 品質とビルド

・ プロトコルまたは PC の振舞いを変えるときは、先に失敗する確認を置き、そのあと実装を変える。入口のコマンドは ci/pipeline.ps1 の protocol と host である。

・ ファームウェアに触れたら、その基板の Debug ビルドを通す。反復の最後の関連ストーリーで Release を実行する。

・ 実機の記録は RXRA-IT-01 に従う。実機記録のない機能を、進捗で完了にしない。

・ GitHub 上のワークフローは任意の入口である。GitHub を使えない場合も、同じ確認をローカルのパイプラインで行い、別のビルド手順を書かない。

・ ウォッチドッグ、資源使用量、日中の文書同期は、完了の条件であり、あとからの整理ではない。

# 13. 報告

## 13.1 進捗報告

| 欄 | 内容 |
| --- | --- |
| 期間 |  |
| 完了したストーリーまたは文書 | 番号と証跡の位置 |
| 次の期間の約束 |  |
| ブロックと、発注者の決定が要ること | Q、CR、ISS の番号 |
| 不具合の概況 | 新規、クローズ、残存 |
| ベースライン | ブランチとコミット識別子 |

## 13.2 提出物の確認

| 確認 | 通過条件 |
| --- | --- |
| 言語 | 日中の章番号が一致する。または単言語の底稿であると明示する |
| 承認 | 発注者へ発行版と呼ぶファイルは、承認欄が署名済みである |
| 追跡 | この段階の Must が、BD と IT のあいだで空番号になっていない |
| ビルド | 報告のコミット識別子で、そのビルドを再現できる |
| 秘密 | 提出物にパスワードと秘密鍵がない |

# 14. レビューの観点

・ 正式文書と底稿が、矛盾する二つの結論を持っていない。

・ 契約形態が未定のあいだ、責任表を発効済みとして書いていない。

・ 工数の欄が、作業見積りと発注者の確認値を分けている。

・ 変更票があるのに、進捗の約束が未承認の範囲を黙って含んでいない。

# 承認

作成とレビューは受注者が行う。発行の承認は発注者が行う。氏名は本人が署名し、本枠組みにはあらかじめ書かない。

| 役割 | 組織 | 氏名 | 日付 | 署名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 | BREXA Technology |  |  |  |
| 受注者レビュー | BREXA Technology |  |  |  |
| 発注者レビュー | 株式会社ベリサーブ |  |  |  |
| 承認 | 株式会社ベリサーブ |  |  |  |