BREXA Technology

標準ドキュメント枠組み

RXRA-IT-01

結合テスト・検証

Renesas RX71M / RA8P 組込みソフトウェアおよび PC ホスト

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書番号 | RXRA-IT-01 |
| 状態 | 0.1 ドラフト（枠組み） |
| 発行日 | 2026-10-03 |
| 発注者 | 株式会社ベリサーブ（VeriServe Corporation） |
| 受注者 | 株式会社BREXA Technology（BREXA Technology） |
| 作成 | 受注者担当。署名欄は空欄とし、個人名は代筆しない |
| プロジェクト | Renesas RX71M / RA8P 組込みソフトウェア、HL1、PC ホスト |
| 契約形態 | 記入。委託資料では派遣または準委任であり、本枠組みでは未選定 |
| 言語 | 日本語。中国語版と章番号を合わせ、一つのファイルに混ぜない |
| 機密 | 関係者外秘 |

本文書は発注者へ提出する章立ての枠組みである。リポジトリ内の Markdown は作業底稿である。「記入」とある欄はレビュー前に埋める。技術的結論は、本書の承認欄に署名されたあと、その主題の発行版とする。

# 改訂履歴

発行済みの行は消さない。行を追加する。承認後の版は 1.0 からとする。枠組みのあいだは 0.x を使う。

| 版 | 日付 | 作成 | 変更内容 | 発注者確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-03 | BREXA Technology | 標準枠組みを作成。技術本文は未承認。 | 未確認 |
|  |  |  | （記入） |  |

# 目次

開いたときに Word がフィールドの更新を尋ねたら、更新する。目次を右クリックしてフィールドの更新を選んでもよい。

# 1. 目的

結合テストは、ビルドと単級の確認をそれぞれ通った部分が、一緒に動いてもインタフェースの契約を満たすことを確認する。検証は、その結果が RXRA-BD-01 の確認済み要求を覆っていること、ならびに未網羅と逸脱を発注者の判定へ残すことを確認する。

本文書は試験と検証の枠組みである。現行ケースの底稿は doc/system_test_design_ja.md と中国語版である。底稿を本章へ入れるときは元の番号を残し、要求番号を補う。

# 2. レベル

| レベル | 答える問い | 証跡 | 本文書の実施対象か |
| --- | --- | --- | --- |
| プロトコルとホストの自己試験 | 符号化が取り決めのバイトと一致するか | protocol/selftest.c、PC の hl_check | いいえ。結合テストの入口証跡 |
| ファームウェアのビルド | 二つの基板の Debug / Release がイメージを作れるか | ci/pipeline.ps1 のビルド記録 | いいえ。入口証跡 |
| 結合 | PC、プロトコル、二つの基板、外部信号が一緒に成立するか | 本章のケース記録 | はい |
| 検証 | 確認済み要求に合格証跡または書面の逸脱があるか | 追跡表と検証結論 | はい |

# 3. 引用

| 番号 | 文書 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| BD | RXRA-BD-01 | 要求番号、インタフェースの不変条件、機能配分 |
| PROTO | host_link_protocol の日中 | フレームとフィールドの期待値 |
| ARCH | software_architecture の日中 | タスク周期、ウォッチドッグ、現行の振舞い |
| PIN | mcu_resource_map.md、workspace_layout.md | ピン、クロック、資源 |
| DRAFT | system_test_design の日中 | 現行ケースと工数の底稿 |
| PM | RXRA-PM-01 | 不具合、記録の保管、報告 |

# 4. 基準

## 4.1 開始

・ この回で試す要求は、RXRA-BD-01 で状態が確認済みである。ドラフト要求は試行できるが、検証の合格には数えない。

・ プロトコル自己試験と、対象基板の取り決めビルドが通り、版とコミット識別子が記録されている。

・ 実機、配線、シリアル、CAN ツールの提供元が Q-05 で確認されている。未確認のあいだは実機を要しない項目だけを行い、結論にその旨を書く。

・ 中国語の記録と日本語の結論は同一のケース番号を使う。

## 4.2 終了

・ この回に入れた各 Must 要求は、合格、不合格、ブロックのいずれかである。口頭の第四の状態は置かない。

・ 不合格には不具合番号がある。ブロックには未決事項番号がある。

・ 証跡だけで、試験に居なかった発注者の担当が判定をたどれる。

・ 検証結論は、発注者が本文書の承認欄で受けるか、受けない理由を書面で示す。

## 4.3 一件の判定

| 判定 | 条件 |
| --- | --- |
| 合格 | 観察と期待が一致し、証跡が付いている |
| 不合格 | 観察と期待が一致しない。期待の方を合わせて直してはならない |
| ブロック | 前提が成立しない。実機や未決事項など。合格には数えない |
| 対象外 | その基板は BD の機能配分上この要求を持たない。配分表を引用する |

# 5. 環境

| 項 | この回の記入 |
| --- | --- |
| RX71M の基板とデバッガ | （記入。型式、シリアルまたは管理番号） |
| RA8P の基板とデバッガ | （記入） |
| 業務シリアル、ログ用シリアル | （記入。アダプタと COM の対応） |
| CAN ツール | （記入。無ければ関連ケースはブロック） |
| オシロスコープまたはロジックアナライザ | （記入。PWM、DAC、LIN で必要なとき） |
| PC ホストの版 | （記入。ビルド日とコミット識別子） |
| ファームウェアのバリアント | Debug または Release。基板ごとに記入 |
| 電源と接地 | （記入） |

環境が変わったあと、実施済みケースは自動では有効のままにしない。影響する番号をやり直すか、逸脱に、なぜなお有効かを書く。

# 6. 体制

## 責任分界

契約が派遣の場合、指揮命令は発注者にある。下表は発注者の指揮下の作業分担へ改め、変更欄に記録する。準委任の場合、受注者は成果に責任を持ち、発注者は要求と受入れに責任を持つ。

| 活動 | 発注者 株式会社ベリサーブ | 受注者 BREXA Technology |
| --- | --- | --- |
| 要求の提示と優先順位 | 提示、確認、変更の承認 | 追跡できる要求項目へ整理する |
| 基本設計 | レビュー、承認 | モジュール、インタフェース、資源見積りまで作成する |
| 実装 | 範囲が広がっていないことを確認する | コーディング、ビルド、ウォッチドッグとプロトコルの実装 |
| 結合テストと検証 | 立会い、証跡の受領、受入れ判定 | ケース設計、実施、記録、不具合修正 |
| 文書の発行 | 発行版を承認する | 版管理。中国語と日本語を対で更新する |
| 実機、シリアル、CAN ツール | 提供するか、誰が準備するかを書面で確認する | ツール一覧を出し、確認前に保有を前提にしない |
| 進捗と課題 | 報告を受け、未決事項へ回答する | RXRA-PM-01 に従って報告する |

実施者と記録者は同一の受注者技術者でもよい。受入れを判定するのは実施者ではなく、発注者の受入れ担当である。受注者は推奨結論を先に出してよい。

# 7. 結合テストの設計

## 7.1 観点

| 観点 | 押さえるインタフェース | 典型的な抜け |
| --- | --- | --- |
| 往復 | PC と業務 UART | 自発通知だけを見て、要求を試していない |
| 基板差 | 同一コマンドを RX と RA で | RA の合格を RX の合格として写す |
| 状態の維持 | 接続前後の GPIO、DAC、PWM | 周期デモがホストの書き込みを上書きする |
| 拒否 | 不正フレーム、不正引数、未対応の FD | 成功経路だけを試す |
| タイミング | 20 ms のポーリング、約 1 秒のスナップショット、約 500 ms のデモ | 機能だけを見て周期を見ない |
| リセット | ウォッチドッグ | 通常動作でリセットする、または停止後にリセットしない |
| 長時間 | 接続を保つ | 短時間の合格を安定性の合格と書く |

## 7.2 番号

新しいケースは IT-分類-連番とする。分類は LINK、IO、CAN、PC、NEG、WDT、STB である。底稿から入れるケースは底稿の番号を残し、追跡表に対応する IT 番号を書く。一つの番号は一つの期待だけを書く。

## 7.3 ケース票

正式な一件は、実施前に下表を埋める。手順は、操作者ができる動作と見える現象まで書き、ソースの行番号は書かない。

| 欄 | 内容 |
| --- | --- |
| ケース番号 / 題名 |  |
| 要求番号 / 優先度 |  |
| 基板 | RX71M、RA8P、または両方 |
| 前提 | ファームウェアのバリアント、接続状態、治具 |
| 手順 |  |
| 期待 | 観察できる結果。許容誤差を含む |
| 判定 | 合格 / 不合格 / ブロック / 対象外 |
| 証跡 | ログ、キャプチャ、波形、写真のファイル名 |
| 実施者 / 日付 / コミット識別子 |  |

## 7.4 底稿の入れ方

| 底稿の位置 | 入れる観点 | 入れるときに補う欄 |
| --- | --- | --- |
| system_test_design 第 5 節 接続とタイミング | LINK | 要求番号、コミット識別子 |
| 第 6 節 GPIO、ADC、DAC、PWM | IO | 測定値と許容誤差 |
| 第 7 節 CAN と CAN FD | CAN | アナライザの証跡。RX と RA は判定を分ける |
| 第 8 節 ホスト、異常、長時間 | PC、NEG、STB | ホストの版 |
| 第 8 節 WDT-01、WDT-02 | WDT | ログ口の起動行 |
| selftest と hl_check | 結合ケースには入れない | 第 4 章の入口証跡だけにする |

## 7.5 二つの基板

・ 同一の IT 番号が両方の基板に適用されるときは、判定を二行にする。一つの合格を共用しない。

・ RX71M に対する CAN FD の期待は、取り決めの否定であり、失敗ではない。

・ ピンとクロックの違いは不具合ではない。mcu_resource_map と一致しないことが不具合である。

# 8. 実施と記録

## 8.1 順序

・ 環境表とソフトウェア識別子を先に記録し、そのあと実施する。

・ 入口証跡、LINK、IO と CAN、NEG と WDT の順とし、長時間ケースは最後にする。

・ 前の組のブロックが後の組を無意味にするときは、後の組をブロックとし、理由を引用する。空欄にしない。

## 8.2 記録の最低限

不合格、または P1 の失敗には、少なくとも基板、Debug か Release か、コミット識別子、ホストのログ、業務口の十六進、期待、実際を残す。CAN はアナライザの書き出しを添える。PWM と DAC は測定値を書く。合格ケースにも、判定、日付、生ログへ戻れるパスを残す。

## 8.3 証跡の名前

RXRA-IT-ケース番号-基板-日付-連番。拡張子はツールの出力のままとする。証跡は記録とともに RXRA-PM-01 に従って保管する。個人のデスクトップだけに置かない。

# 9. 不具合

| 欄 | 内容 |
| --- | --- |
| 不具合番号 | DF-連番。取消後も再利用しない |
| 発見ケース |  |
| 現象 / 期待 |  |
| 重大度 | 受入れ阻塞、重大、一般、参考 |
| 帰属 | プロトコル、RX、RA、PC、環境、仕様が不明 |
| 状態 | 新規、修正中、再試験待ち、クローズ、延期 |
| 再試験のケースと結果 |  |

仕様が不明なときは、先に Q 番号を切る。不具合をそのままコード修正にしない。重大度は受注者が提案し、発注者が変更できる。変更は不具合の備考に書く。

# 10. 検証

## 10.1 追跡

検証が見るのは要求であり、ケースの件数ではない。一つの要求が複数ケースに対応してよい。一つのケースが複数要求を支えても、要求ごとの判定は残す。

| 要求番号 | ケース番号 | 基板 | 判定 | 不具合または未決 | 検証結論 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR- | IT- | RX / RA |  |  | 未検証 |
| NFR- | IT- |  |  |  | 未検証 |

## 10.2 検証結論

| 項 | この回 |
| --- | --- |
| 入れた確認済み要求の数 | （記入） |
| 合格 / 不合格 / ブロック / 対象外 | （記入） |
| この回に入れなかった Must | （記入。番号と理由） |
| 残存不具合 | （記入） |
| BD と一致しない実装 | （記入。要求を改めるか、実装を改めるか、発注者が受け入れるか） |
| 推奨結論 | 受入れ可 / 条件付き / 受入れ不可 |
| 発注者の判定 | （署名、または書面回答の参照） |

条件付きで受ける場合は、条件、担当、期限を書く。条件が未了のあいだ、結論は条件付きのままであり、自動では受入れ可にならない。

# 11. 回帰と残存

・ 不具合を修正したあとは、そのケースと隣のケースをやり直す。隣とは、同じインタフェースまたは同じ状態機械である。

・ プロトコルまたはコマンドの振舞いが変わったら、入口の自己試験を先にやり直し、影響する LINK と NEG をやり直す。

・ 長時間ケースは、無関係な不具合だけでは自動的に無効にしない。無効にする理由を書く。

・ 残存不具合は検証結論に載せる。個人のメモだけに置かない。

# 12. レビューの観点

・ 入口証跡のコミット識別子と、実機のファームウェアが一致する。

・ 二つの基板が一つの合格結論を共用していない。

・ 期待が BD または PROTO から来ており、その回の観察から来ていない。

・ ブロックが合格率に入っていない。

・ 証跡のパスが、保管場所でなお開ける。

# 承認

作成とレビューは受注者が行う。発行の承認は発注者が行う。氏名は本人が署名し、本枠組みにはあらかじめ書かない。

| 役割 | 組織 | 氏名 | 日付 | 署名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 | BREXA Technology |  |  |  |
| 受注者レビュー | BREXA Technology |  |  |  |
| 発注者レビュー | 株式会社ベリサーブ |  |  |  |
| 承認 | 株式会社ベリサーブ |  |  |  |